ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной

программы «Развитие и совершенствование муниципального образования Бейский район на 2014-2019 годы»

за отчетный 2015 финансовый год

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержде-но в программе | достигнуто | оценка в баллах |
| Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами на территории муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию 1 полигона ТБО | Ед. | 0 | 0 | 0 |
| Уменьшение количества мест для несанкционированного размещения отходов в среднем по району | Ед. | 47 | 47 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | 47 | 47 | +1 |
| Подпрограмма «Разработка документов территориального планирования муниципального образования Бейский район на 2014-2019гг.» |  |  |  |  |
| Оплата за выполненные работы по разработке генеральных планов муниципальных образований поселений | Руб. | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Свой дом муниципального образования Бейский район на 2014-2019 г.г» |  |  |  |  |
| строительство инженерной инфраструктуры по обеспечению земельных участков | Ед. | 25 | 25 | +1 |
| увеличение доли малоэтажного индивидуального строительства в общем объёме жилищного строительства | % | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | Х | 25 | 25 | +1 |
| Подпрограмма «Чистая вода на 2014-2019гг.» |  |  |  |  |
| снижение уровня износа объектов водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |
| снижение удельной доли потери воды в общем количестве поданных в сеть ресурсов | % | 0 | 0 | 0 |
| сокращение доли проб воды, не отвечающих по качеству нормативным требованиям | % | 0 | 0 | 0 |
| увеличение доли населения, имеющего доступ к услугам централизованного водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | Х | Х | Х | 0 |
| Подпрограмма «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| повысить эффективность и качество жилищно-коммунальных услуг | % | 0 | 0 | 0 |
| снизить издержки производства | % | 0 | 0 | 0 |
| снизить износ основных фондов | % | 0 | 0 | 0 |
| снизить уровень загрязнения окружающей среды | % | 0 | 0 | 0 |
| снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг | % | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района на 2014-2019гг. |  |  |  |  |
| Переселение семей из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | Кол. | 0 | 0 | 0 |
| Итоговая сводная оценка | Х | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» |  |  |  |  |
| снижение расходов учреждений финансируемых из бюджета МО Бейский район на оплату коммунальных услуг | % | 4 | 4 | +1 |
| Итоговая сводная оценка | Х | 4 | 4 | +1 |
| Оценка эффективности муниципальной программы по итоговой сводной оценке | Сравнение итоговой сводной оценки относительно "0", пример (итоговая сводная оценка > 0 = положительно; итоговая сводная оценка < 0 = отрицательно) |  |  |  |

Начальник экономического отдела                                                            О.Золотухина

Дата                          печать

Пояснительная записка

по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Бейский район

на 2014-2019 гг.»

Проведена сравнительная оценка по мероприятиям:

1. Установка частотных преобразователей позволило сократить потребление электроэнергии в натуральном выражении по котельным в с.Бея на 15%.

(В 2014 году -1036,4 тыс. кВт\ч, в 2015 году- 757,7 тыс.кВт/ч)

2. Установка термороботов по отдельным образовательным учреждениям позволило сократить расходы бюджетных средств на 55%.

(в 2014 году- 3075,5 тыс.руб., в 2015 году – 1385,8 тыс.руб.).

3. Установка термороботов по отдельным  учреждениям культуры (СДК) позволило сократить расходы бюджетных средств на 13,5%.

(в 2014 году- 849,3 тыс.руб., в 2015 году – 729,3 тыс.руб.).

4. Строительство и реконструкция объектов коммун. комплекса в с.Бея (теплотрасса, которая позволила закрыть котельную «Исполком»).

Анализ по понесенным затратам будет сделано после окончания отопительного сезона. На сегодняшний день положительная оценка заключается только в   улучшении  экологической обстановки в центе с.Бея.

Начальник экономического отдела                                                            О.Золотухина