Приложение к

постановлению администрации

муниципального образования

Бейский район

от “ 19 ” 12.2009 г. № 966

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ БЕЙСКИЙ РАЙОН

НА 2010-2015 г.г.»

- СОДЕРЖАНИЕ

- Паспорт Программы

- Содержание проблемы и необходимость ее решения

- Основные цели, задачи, сроки и этапы развития программы

- Мероприятия Программы

- Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

- Ожидаемые результаты от реализации Программы

- Механизм реализации Программы

- Паспорт Программы

| 1 | Наименование программы | Программа комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2010-2015г.г." |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основания для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2004 г. №210-ФЗ ”Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса”, закон Республики Хакасия от 16.11.2006 г. №51-ЗРХ “Об утверждении республиканской целевой программы “Жилище” на 2006-2010 г.г. |
| 3 | Заказчик программы | Администрация муниципального образования Бейский район |
| 4 | Основные разработчики программы | Администрация муниципального образования Бейский район |
| 5 | Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: - модернизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Бейский район; - обеспечение бесперебойной работы инженер- ных коммуникаций и оборудования; - улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг; - повышение эффективности функционирова- ния объектов жилищно-коммунального комплекса; - восстановление основных фондов за счет реализации проектов по замене и модернизации сетей и оборудования; - улучшение финансового и материального состояния жилищно-коммунального хозяйства; Для достижения поставленных целей необходимы следующие задачи: - обеспечить финансовую поддержку модерни- зации коммунального комплекса; - обеспечить условия для снижения издержек производства; - обеспечить повышение качества жилищно-коммунальных услуг. |
| 6 | Срок реализации программы | 2010-2015 г.г. |
| 7 | Основные мероприятия Программы | - модернизация объектов коммунального хозяйства; - мероприятия по обеспечению надежности и долговечности работы объектов ЖКХ |
| 8 | Объем и источники финансирования Программы | на выполнение программных мероприятий в 2010 - 2015 годах всего потребуется средств – 42207 тыс.руб., из них: - на модернизацию котельных 4250 тыс. руб.; - на строительство новых тепловых сетей 7628 тыс.руб. - на реконструкцию тепловых сетей 20425 тыс.руб. - на консервацию котельной 70 тыс.руб. - на реконструкцию котельных 4152 тыс.руб. - на инвентаризацию объектов теплоснабжения 280 тыс.руб. - на инвентаризацию тепловых сетей 582 тыс.руб. - на внедрение режима водоподготовки 590 тыс.руб. - на обеспечение требуемой категории надежности электроснабжения источников теплоснабжения 300 тыс.руб. - на разработку проектов 400 тыс.руб. - на установку приборов “Термит-М” на котельные 400 тыс.руб. - на оснащение приборами учета котельных 830 тыс.руб. - на проведение энергетических обследований котельных и теплотрасс 2300 тыс.руб. |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - повысить эффективность и качество жилищно-коммунальных услуг; - снизить издержки производства; - снизить износ основных фондов; - повысить эффективность работы предприятий ЖКХ; - снизить затраты на предоставление жилищно-коммунальных услуг; - снизить уровень загрязнения окружающей среды |
| 10 | Система организации контроля исполнения Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Бейский район. |

- 2. Содержание проблемы и необходимость ее решения

- В связи с тем, что техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей и, как следствие, перерасходом топливно-энергетических ресурсов возникает необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами.

- Программа включает в себя комплекс мероприятий повышающих надежность систем жилищно-коммунального хозяйства, улучшение проживания людей, снижение уровня загрязнения окружающей среды, уменьшение износа основных фондов, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

- 3. Основные цели, задачи, сроки и этапы

реализации Программы

Настоящая Программа направлена на достижение следующих основных целей:

- обеспечение бесперебойной работы инженерных коммуникаций и оборудования;

- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности функционирования ЖКХ.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить финансовую поддержку модернизации коммунального комплекса;

- обеспечить условия для снижения издержек производства;

- обеспечить повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг

- внедрение ресурсосберегающих технологий

Сроки реализации Программы 2010 - 2015 годы.

- 4. Мероприятия Программы

| № п/п | Мероприятия | Затраты, тыс.руб. | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 год |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение проектов зон санитарной охраны котельных МУП “Теплосети” с.Бея, МУП ЖКХ с.Новоенисейка | 400 | бюджет МО | 20 |
|  |  |  | бюджет поселения | 20 |
|  |  |  | средства организаций | 20 |
|  |  |  | бюджет РХ | 340 |
| 2 | Капитальное строительство теплотрассы от котельной №6 “ЦРБ” до РДК, протяженность 439 м | 6278 | бюджет МО | 313,9 |
|  |  |  | бюджет поселения | 313,9 |
|  |  |  | средства организаций | 313,9 |
|  |  |  | бюджет РХ | 5336,3 |
| 3 | Реконструкция котельной, в т.ч.: - установка новых более мощных сетевых насосов на отопительную систему котельной №6 “ЦРБ” МУП “Теплосети” с.Бея | 300 | бюджет МО | 15 |
|  |  |  | бюджет поселения | 15 |
|  |  |  | средства организаций | 15 |
|  |  |  | бюджет РХ | 255 |
| 4 | Консервация котельной №2 “Исполком” МУП “Теплосети” с.Бея | 70 | Средства предприятия |  |
| 5 | Строительство теплотрассы от ТК по ул.Пл.Советов с.Бея до зала борьбы, протяженность 150 м | 750 | бюджет МО | 37,5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 37,5 |
|  |  |  | средства организаций | 37,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 637,5 |
| 5 | Установка прибора “Термит-М” для предотвращения накипи на котельных установках МУП “Теплосети” с.Бея ( №3 “Баня”, №6 “ЦРБ”, №8 “Нива”, №4 “Центральная” ( для ГВС) | 400 | бюджет МО | 20 |
|  |  |  | бюджет поселения | 20 |
|  |  |  | средства организаций | 20 |
|  |  |  | бюджет РХ | 340 |
| 6 | Инвентаризация источников теплоснабжения ( котельные) | 280 | бюджет МО | 14 |
|  |  |  | бюджет поселения | 14 |
|  |  |  | средства организаций | 14 |
|  |  |  | бюджет РХ | 238 |
| 7 | Инвентаризация тепловых сетей | 162 | бюджет МО | 8,1 |
|  |  |  | бюджет поселения | 8,1 |
|  |  |  | средства организаций | 8,1 |
|  |  |  | бюджет РХ | 137,7 |
| 8 | Оснащение приборами учета отпуска ресурсов на теплоисточниках, в т.ч: - установка приборов учета тепловой энергии на котельной №4 “Центральная”, №6 “ЦРБ” | 410 | бюджет МО | 24,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | 24,0 |
|  |  |  | средства организаций | 20,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 348,5 |
| 9 | Обеспечение требуемой категории надежности электроснабжения котельной №6 “Больничная” МУП Теплосети с.Бея | 300 | бюджет МО | 15 |
|  |  |  | бюджет поселения | 15 |
|  |  |  | средства организаций | 15 |
|  |  |  | бюджет РХ | 255 |
| 10 | Проведение энергетических обследований котельных и теплотрасс | 650 | бюджет МО | 32,5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 32,5 |
|  |  |  | средства организаций | 32,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 552,5 |
|  | Всего | 10 000 | бюджет МО | 500 |
|  |  |  | бюджет поселения | 500 |
|  |  |  | средства организаций | 566,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 8433,5 |
| 2011 |  |  |  |  |
| 1 | Строительство теплотрассы в с.Бея в районе стадиона ( хоккейного поля) | 600 | бюджет МО | 30 |
|  |  |  | бюджет поселения | 30 |
|  |  |  | средства организаций | 30 |
|  |  |  | бюджет РХ | 510 |
| 2 | Реконструкция котельной МУП ЖКХ с.Новоенисейка | 3000 | бюджет МО | 150 |
|  |  |  | бюджет поселения | 150 |
|  |  |  | средства организаций | 150 |
|  |  |  | бюджет РХ | 2550 |
| 3 | Капитальный ремонт теплотрассы ул.Комсомольская МУП ЖКХ с.Новоенисейка, общая протяженность1000 м, подлежит ремонту 500 м. | 2500 | бюджет МО | 125 |
|  |  |  | бюджет поселения | 125 |
|  |  |  | средства организаций | 125 |
|  |  |  | бюджет РХ | 2125 |
| 4 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК “Быткомбинат” – гараж МУП Теплосети – Казначейство, протяженность 200 м. | 200 | бюджет МО | 10 |
|  |  |  | бюджет поселения | 10 |
|  |  |  | средства организаций | 10 |
|  |  |  | бюджет РХ | 170 |
| 5 | Капитальный ремонт теплотрассы от здания “Быткомбинат” до здания бывшей котельной №1, протяженность 100 м. | 500 | бюджет МО | 25 |
|  |  |  | бюджет поселения | 25 |
|  |  |  | средства организаций | 25 |
|  |  |  | бюджет РХ | 425 |
| 6 | Оснащение приборами учета отпуска ресурсов на теплоисточниках, в т.ч: - установка приборов учета тепловой энергии на котельной №3 “Баня”, №8 “Нива” | 310 | бюджет МО | 15,5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 15,5 |
|  |  |  | средства организаций | 15,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 263,5 |
| 7 | Инвентаризация тепловых сетей | 80 | бюджет МО | 4 |
|  |  |  | бюджет поселения | 4 |
|  |  |  | средства организаций | 4 |
|  |  |  | бюджет РХ | 68 |
| 8 | Проведение энергетических обследований котельных и теплотрасс | 470 | бюджет МО | 23,5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 23,5 |
|  |  |  | средства организаций | 23,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 399,5 |
|  | Всего | 7660 |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация котельной №4 “Центральная” МУП “Теплосети” с.Бея ( замена 5 котлов) | 4250 | бюджет МО | 212,5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 212,5 |
|  |  |  | средства организаций | 212,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 3612,5 |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы МУП ЖКХ с.Новоенисейка ( ул.Ленина общая протяженность 2000 м), подлежит ремонту 1000 м. | 5000 | бюджет МО | 250 |
|  |  |  | бюджет поселения | 250 |
|  |  |  | средства организаций | 250 |
|  |  |  | бюджет РХ | 4250 |
| 3 | Инвентаризация тепловых сетей | 80 | бюджет МО | 4 |
|  |  |  | бюджет поселения | 4 |
|  |  |  | средства организаций | 4 |
|  |  |  | бюджет РХ | 68 |
| 4 | Внедрение обязательного режима водоподготовки на котельной №4 “Центральная” МУП Теплосети с.Бея | 330 | бюджет МО | 16,5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 16,5 |
|  |  |  | средства организаций | 16,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 280,5 |
| 5 | Проведение энергетических обследований котельных и теплотрасс | 470 | бюджет МО | 23,5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 23,5 |
|  |  |  | средства организаций | 23,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 399,5 |
| 6 | Оснащение приборами учета отпуска ресурсов на теплоисточниках, в т.ч: - установка приборов учета тепловой энергии на котельной МУП ЖКХ с.Новоенисейка | 110 | бюджет МО | 5,5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 5,5 |
|  |  |  | средства организаций | 5,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 93,5 |
|  | Всего | 10240 |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной №2 “Исполком” до жилых домов №76, 78 по ул.Щетинкина с.Бея ( протяженность 600 м) | 3000 | бюджет МО | 150 |
|  |  |  | бюджет поселения | 150 |
|  |  |  | средства организаций | 150 |
|  |  |  | бюджет РХ | 2550 |
| 2 | Внедрение обязательного режима водоподготовки на котельной №3 “Баня” МУП Теплосети с.Бея | 130 | бюджет МО | 6,5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 6,5 |
|  |  |  | средства организаций | 6,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 110,5 |
| 3 | Инвентаризация тепловых сетей | 80 | бюджет МО | 4 |
|  |  |  | бюджет поселения | 4 |
|  |  |  | средства организаций | 4 |
|  |  |  | бюджет РХ | 68 |
| 4 | Проведение энергетических обследований котельных и теплотрасс | 292 | бюджет МО | 14,6 |
|  |  |  | бюджет поселения | 14,6 |
|  |  |  | средства организаций | 14,6 |
|  |  |  | бюджет РХ | 248,2 |
| 5 | Реконструкция котельных, в т.ч.: - установка насосов ДН-10 на котельные №4 “Центральная” ( 3 шт), №6 “ЦРБ” ( 3 шт) МУП “Теплосети” с.Бея - установка циклона (тип ЦН-15) на котельную №4 “Центральная” МУП “Теплосети” с.Бея - установка крышных вентиляторов ВКР на котельную №4 “Центральная” МУП “Теплосети” с.Бея ( 3 шт) | 852 522 150 180 | бюджет МО | 42,6 |
|  |  |  | бюджет поселения | 42,6 |
|  |  |  | средства организаций | 42,6 |
|  |  |  | бюджет РХ | 724,2 |
| 6 | Капитальный ремонт теплотрассы ул.Заводская МУП ЖКХ с.Новоенисейка (400 м) | 2000 | бюджет МО | 100 |
|  |  |  | бюджет поселения | 100 |
|  |  |  | средства организаций | 100 |
|  |  |  | бюджет РХ | 1700 |
|  | Всего | 6354 |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы ул.Степная МУП ЖКХ с.Новоенисейка (1090 м), подлежит ремонту 545 м. | 2725 | бюджет МО | 136,25 |
|  |  |  | бюджет поселения | 136,25 |
|  |  |  | средства организаций | 136,25 |
|  |  |  | бюджет РХ | 2316,25 |
| 2 | Капитальный ремонт теплотрассы МУП ЖКХ с.Новоенисейка ( ул.Комсомольская 1000 м), подлежит ремонту 500 м. | 2500 | бюджет МО | 125 |
|  |  |  | бюджет поселения | 125 |
|  |  |  | средства организаций | 125 |
|  |  |  | бюджет РХ | 2125 |
| 3 | Внедрение обязательного режима водоподготовки на котельной №8 “Нива” МУП Теплосети с.Бея | 130 | бюджет МО | 6,5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 6,5 |
|  |  |  | средства организаций | 6,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 110,5 |
| 4 | Инвентаризация тепловых сетей | 80 | бюджет МО | 4 |
|  |  |  | бюджет поселения | 4 |
|  |  |  | средства организаций | 4 |
|  |  |  | бюджет РХ | 68 |
| 5 | Проведение энергетических обследований котельных и теплотрасс | 219 | бюджет МО | 10,95 |
|  |  |  | бюджет поселения | 10,95 |
|  |  |  | средства организаций | 10,95 |
|  |  |  | бюджет РХ | 186,15 |
|  | Всего | 5654 |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт теплотрассы МУП ЖКХ с.Новоенисейка ( ул.Чехова 400 м) | 2000 | бюджет МО | 100 |
|  |  |  | бюджет поселения | 100 |
|  |  |  | средства организаций | 100 |
|  |  |  | бюджет РХ | 1700 |
| 2 | Инвентаризация тепловых сетей | 100 | бюджет МО | 5 |
|  |  |  | бюджет поселения | 5 |
|  |  |  | средства организаций | 5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 85 |
| 3 | Проведение энергетических обследований котельных и теплотрасс | 199 | бюджет МО | 9,95 |
|  |  |  | бюджет поселения | 9,95 |
|  |  |  | средства организаций | 9,95 |
|  |  |  | бюджет РХ | 169,15 |
|  | Всего | 2299 |  |  |
|  | ИТОГО за весь период реализации Программы, в том числе по годам: | 42045 |  |  |
|  | 2010 | 10000 | бюджет МО | 500 |
|  |  |  | бюджет поселения | 500 |
|  |  |  | средства организаций | 566,5 |
|  |  |  | бюджет РХ | 8433,5 |
|  | 2011 | 7660 | бюджет МО | 383 |
|  |  |  | бюджет поселения | 383 |
|  |  |  | средства организаций | 383 |
|  |  |  | бюджет РХ | 6511 |
|  | 2012 | 10240 | бюджет МО | 512 |
|  |  |  | бюджет поселения | 512 |
|  |  |  | средства организаций | 512 |
|  |  |  | бюджет РХ | 8704 |
|  | 2013 | 6354 | бюджет МО | 317,7 |
|  |  |  | бюджет поселения | 317,7 |
|  |  |  | средства организаций | 317,7 |
|  |  |  | бюджет РХ | 5400,9 |
|  | 2014 | 5654 | бюджет МО | 282,7 |
|  |  |  | бюджет поселения | 282,7 |
|  |  |  | средства организаций | 282,7 |
|  |  |  | бюджет РХ | 4805,9 |
|  | 20015 | 2299 | бюджет МО | 114,95 |
|  |  |  | бюджет поселения | 114,95 |
|  |  |  | средства организаций | 114,95 |
|  |  |  | бюджет РХ | 1954,15 |

5. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на модернизацию и восстановление систем инженерного обеспечения жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Бейский район с применением современных эффективных мероприятий и технологий за счет средств республиканского, муниципального бюджетов, бюджета поселений и собственных средств предприятия МУП “Теплосети” с.Бея, МУП ЖКХ с.Новоенисейка.  Программа может работать только на условиях софинансирования, где 5 % составляют средства местного бюджета района, 5 % составляют средства бюджета поселений, 5 % составляют средства организаций ЖКХ, 85 % средства республиканского и федерального бюджетов.

Для реализации программных мероприятий необходимо 42207 тыс.рублей, из них:

- на модернизацию котельных  4250 тыс. руб.;

- на строительство новых тепловых сетей 7628 тыс.руб.

- на реконструкцию тепловых сетей 20425 тыс.руб.

- на консервацию котельной 70 тыс.руб.

- на реконструкцию котельных 4152 тыс.руб.

- на инвентаризацию объектов теплоснабжения 280 тыс.руб.

- на инвентаризацию тепловых сетей 582 тыс.руб.

- на внедрение режима водоподготовки 590 тыс.руб.

- на обеспечение требуемой категории надежности электроснабжения источников теплоснабжения 300 тыс.руб.

- на разработку проектов 400 тыс.руб.

- на установку приборов “Термит-М” на котельные 400 тыс.руб.

- на оснащение приборами учета котельных 830 тыс.руб.

- на проведение энергетических обследований котельных и теплотрасс 2300 тыс.руб.

Приоритетными направлениями работ по модернизации мощностей систем теплоснабжения и сетей теплоснабжения являются:

- замена котлов в модернизируемых котельных на котлы с более высоким КПД;

- реконструкция действующих сетей теплоснабжения и устройство новых с использованием современных материалов.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется Администрацией муниципального образования Бейский район.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы

- Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- повышение эффективности и качество жилищно-коммунальных услуг;

- снижение издержек производства;

- снижение износа основных фондов;

- повышение эффективности работы предприятий ЖКХ

- снижение затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг;

- снижение уровня загрязнения окружающей среды.

7. Механизм реализации Программы

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. При отсутствии финансирования мероприятий программы исполнители Программы вносят предложения об изменении сроков их реализации, либо о снятии их выполнения. Для достижения программных целей предполагается использовать бюджет поселений, района, бюджет Республики Хакасия в пределах средств, предусмотренных на очередной финансовый год и средств предприятий ЖКХ.

Реализация Программы осуществляется на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ “О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд”, либо в рамках заключения договоров в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Исполнители Программы – предприятия, учреждения и организации, прошедшие конкурсный отбор.