Приложение

к постановлению

администрации

муниципального образования

Бейский район

от «  26 » апреля 2010г. №396

- ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Технический  аудит объектов коммунального хозяйства

в муниципальном образовании Бейский район на 2010 год»

- Паспорт Программы

| Наименование программы | “Технический аудит объектов коммунального хозяйства в муниципальном образовании Бейский район на 2010 год” |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Бейский район |
| Основные разработчики программы | Администрация муниципального образования Бейский район |
| Цели и задачи программы | Основными целями Программы являются: - реализация основных положений энергосберегающей политики Российской Федерации, федеральных и региональных законов и нормативных актов в энергосбережении; - проведение мероприятий по техническому аудиту объектов коммунального хозяйства |
| Срок реализации программы | 2010 г. |
| Основные мероприятия Программы | - проверка качества производственных инструкций и их соответствие нормативным требованиям; - анализ аварий и инцидентов; - проверка знаний по квалификации персонала ведомственной комиссией; - экспресс-обследования котлоагрегатов и вспомогательного оборудования; - проведение гидравлических расчетов и определение эффективности сетевых и подпиточных насосов; - инструментальное обследование состояния технологических трубопроводов, строительных конструкций и технологических сооружений котельных, теплоизолирующих поверхностей котлов; - определение состояния теплоизоляции тепловых сетей, определение эксплуатационных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов теплосетей; - разработка заключения о техническом состоянии и работоспособности котельных и теплотрасс; - разработка последовательности и определение объемов выполнения ремонтных работ, выработка рекомендаций по модернизации оборудования на перспективу |
| Объем и источники финансирования Программы | на выполнение программных мероприятий всего потребуется средств – 2163205 руб., из них: - бюджет МО Бейский район 100 000 рублей; - бюджеты поселений 3000 рублей; - собственные средства организаций ЖКХ 20 000 рублей; - средства бюджета РХ 2040205 рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит: - выполнить работы по техническому диагностированию и точно оценить фактическое состояние комплекса зданий, сооружений и оборудования каждой котельной, тепло-водопроводных трасс, но и рассчитать экономические затраты и эффективность предприятии ЖКХ. |
| Система организации контроля исполнения Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования Бейский район. |
| Исполнители Программы | Подрядные организации, имеющие лицензии на проведение данного вида работ |

- 2. Содержание проблемы и необходимость ее решения

- В связи с тем, что техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей и, как следствие, перерасходом топливно-энергетических ресурсов возникает необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами.

- Программа включает в себя комплекс мероприятий, повышающих надежность систем жилищно-коммунального хозяйства, улучшение проживания людей, снижение уровня загрязнения окружающей среды, уменьшение износа основных фондов, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

- 3. Основные цели, задачи, сроки и этапы

реализации Программы

Настоящая Программа направлена на достижение следующих основных целей:

- реализация основных положений энергосберегающей политики Российской Федерации, федеральных и региональных законов и нормативных актов в                          энергосбережении;

- проведение мероприятий по техническому аудиту объектов коммунального хозяйства.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- обеспечить финансовую поддержку модернизации коммунального комплекса;

- обеспечить условия для снижения издержек производства;

- внедрение ресурсосберегающих технологий

Срок реализации Программы 2010 год.

- 4. Мероприятия Программы

| Наименование мероприятия | Объемы финасирования, тыс.руб. | Из них по бюджетам, тыс.руб: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет РХ | Бюджет МО Бейский район | Бюджет поселений | Собственные средства организаций ЖКХ |
| Проверка качества производственных инструкций и их соответствие нормативным требованиям | - | - | - | - | - |
| Анализ аварий и инцидентов | - | - | - | - | - |
| Проверка знаний по квалификации персонала ведомственной комиссией | - | - | - | - | - |
| Экспресс-обследования котлоагрегатов и вспомогательного оборудования, в том числе по объектам: - Котельная №6 “Больничная” МУП “Теплосети” с.Бея, ул.Гагарина 2а - Котельная №4 “Центральная” МУП “Теплосети” с.Бея, пер.Саянский, 1а - Котельная №2 “Исполком” МУП “Теплосети” с.Бея, пер.Коммунальный, 7а - Котельная №3 “Баня” МУП “Теплосети” с.Бея, ул.Пл.Советов - Котельная №8 “Нива” МУП “Теплосети” с.Бея, ул.Восточная, 32 - Котельная МУП ЖКХ с.Новоенисейка, ул.Молодежная,11 - Котельная АУ “Железнодорожник” с.Кирба | 300 78 90 32 27 25 24 24 | 285,75 74,1 85,5 30,4 25,65 23,75 22,8 22,8 | 14,25 3,705 4,275 1,52 1,283 1,1876 1,14 1,14 | 0,375 0,0975 0,1125 0,04 0,0337 0,0312 0,03 0,03 | 0,375 0,0975 0,1125 0,04 0,0337 0,0312 0,03 0,03 |
| Проведение гидравлических расчетов и определение эффективности работы сетевых и подпиточных насосов, в том числе по объектам: - МУП “Теплосети” с.Бея - МУП ЖКХ с.Новоенисейка - АУ “Железнодорожник” с.Кирба | 700 500 150 50 | 665 475 142,5 47,5 266 142,5 61,75 61,75 | 33,25 23,75 7,125 2,375 13,3 7,125 3,0875 3,0875 | 0,875 0,625 0,1875 0,0625 | 0,875 0,625 0,1875 0,0625 0,35 0,1875 0,08125 0,08125 |
| Инструментальное обследование состояния технологических трубопроводов, строительных конструкций и технологических сооружений котельных, теплоизолирующих поверхностей котлов, в том числе по объектам: - МУП “Теплосети” с.Бея - МУП ЖКХ с.Новоенисейка - АУ “Железнодорожник” с.Кирба | 280 150 65 65 |  |  | 0,35 0,1875 0,08125 0,08125 |  |
| Определение состояния теплоизоляции тепловых сетей, определение эксплуатационных тепловых потерь через изоляцию трубопроводов теплосетей, определение состояния водопроводов и водозаборов, в том числе по объектам: - теплотрасса в с.Бея в районе стадиона ( хоккейного поля) - теплотрасса от ТК “Быткомбинат” – гараж МУП Теплосети – Казначейство с.Бея - теплотрасса от здания “Быткомбинат” до здания бывшей котельной №1 с.Бея - теплотрасса ул.Комсомольская МУП ЖКХ с.Новоенисейка - теплотрасса ул.Ленина МУП ЖКХ с.Новоенисейка - теплотрасса от котельной №2 “Исполком” до жилых домов №76, 78 по ул.Щетинкина с.Бея - теплотрасса ул.Заводская МУП ЖКХ с.Новоенисейка - теплотрасса ул.Чехова МУП ЖКХ с.Новоенисейка - теплотрасса ул.Степная МУП ЖКХ с.Новоенисейка - теплотрасса от котельной №4 “Центральная”к дому №14 пер.Саянский и далее на ул.Щетинкина д.74, Пл.Советов дом №13,15,19 - участок от котельной №4 “Центральная”до домов №1,2 пер.Саянский и далее к домам №106, 108 с.Бея - участок от котельной №4 “Центральная” к Бейской средней школы и дом №51 ул.Щетинкина с.Бея - участок от котельной №6 к домам по ул.Пл.Советов с.Бея №25,27 - участок от котельной №6 до здания МУП “Теплосети” и казначейству в с.Бея - участок от котельной №2 “Исполком”до домов №7,11 пер.Коммунальный; №22,24,26 в с.Бея - участок от котельной №2 “Исполком” по ул.Щетинкина дом №76, 78 в с.Бея - участок от котельной №2 “Исполком”до РДК, автовокзала в с.Бея - водопровод пер.Коммунальный в с.Бея - водопровод от ТК дома №78 и 76 по ул.Щетинкина с.Бея до котельной №2 “Исполком” МУП “Теплосети” с.Бея - водопроводные сети в с.Новоенисейка - водопроводные сети в с.Кирба ул.Железнодорожная - центральный водозабор МУП “Теплосети” с.Бея - водозабор МУП “Теплосети” с.Бея по ул.Саяногорская | 702,265 21 7 3,5 35 70 21 14 14 38,15 32,2 19,18 11,655 14,175 29,085 10,465 27,23 13,3 17,5 8,75 17,5 200,725 14,35 40 40 | 667,153 19,95 6,65 3,325 33,25 66,5 19,95 13,3 13,3 36,242 30,59 18,221 11,072 13,466 27,63 9,942 25,868 12,635 16,625 8,313 16,625 190,689 13,632 38 38 | 33,358 0,997 0,333 0,167 1,842 3,325 0,997 0,665 0,665 1,812 1,529 0,911 0,553 0,673 1,381 0,497 1,293 0,631 0,831 0,416 0,831 9,534 0,682 1,9 1,9 | 0,877 0,026 0,008 0,004 0,043 0,0875 0,026 0,0175 0,0175 0,0476 0,0402 0,0239 0,0145 0,673 0,0363 0,013 0,034 0,0166 0,0218 0,0109 0,0218 0,251 0,0178 0,05 0,05 | 0,877 0,026 0,008 0,004 0,043 0,0875 0,026 0,0175 0,0175 0,0476 0,0402 0,0239 0,0145 0,673 0,0363 0,013 0,034 0,0166 0,0218 0,0109 0,0218 0,251 0,0178 0,05 0,05 |
| Разработка заключения о техническом состоянии и работоспособности котельной; | - | - | - | - | - |
| Разработка последовательности и определение объемов выполнения ремонтных работ, выработка рекомендаций по модернизации оборудования на перспективу | 180,940 | 171,894 | 8,594 | 0,226 | 0,226 |
| Всего на реализацию мероприятий | 2163,205 | 2055,045 | 102,752 | 2,704 | 2,704 |

5. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на выполнение работ по техническому диагностированию и оценке фактического состояния комплекса зданий, сооружений и оборудования каждой котельной, тепло-водопроводных трасс с применением современных эффективных технологий за счет средств республиканского, муниципального, поселковых бюджетов и собственных средств организаций ЖКХ.

Для реализации программных мероприятий необходимо 2163205 рублей, из них:

- бюджет МО Бейский район 100 000 рублей;

- бюджеты поселений 3000 рублей;

- собственные средства организаций ЖКХ 20 000 рублей;

- средства бюджета РХ 2040205 рублей

Субсидии из республиканского и муниципального бюджета предоставляются бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по техническому аудиту объектов коммунального хозяйства, в том числе с применением инструментального контроля и выполнением гидравлических расчетов согласно методики распределения.

Условия предоставления субсидий для муниципальных образований:

- наличие муниципальной целевой программы;

- наличие в местном бюджете ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования в размере не менее 5 %.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется Администрацией муниципального образования Бейский район.

- 6.Условия и порядок предоставления субсидий

бюджетам муниципальных образований поселений на реализацию муниципальных целевых программ по техническому аудиту объектов ЖКХ

6.1.Цель предоставления субсидий – реализация основных положений энергосберегающей политики Российской Федерации, федеральных и региональных законов и нормативных актов в энергосбережении и проведение мероприятий по техническому аудиту объектов коммунального хозяйства.

6.2. Условия предоставления субсидий: объемы средств бюджетов муниципальных образований поселений, предусматриваемых на реализацию аналогичных целевых программ, должны подтверждаться утвержденными целевыми программами муниципальных образований поселений.

6.3. Перечень муниципальных образований поселений, претендующих на получение субсидий из бюджета муниципального образования Бейский район, определяется на основе отбора.

6.4. Для участия в отборе на получение субсидий из бюджета муниципального образования Бейский район муниципальные образования поселения представляют в управление финансов администрации муниципального образования Бейский район:

- бюджетную заявку (далее - заявка) согласно форме, утвержденной постановлением администрации  муниципального образования Бейский район;

- перечень объектов, по которым планируется провести технический аудит, с пояснительной запиской по каждому объекту;

- гарантии по софинансированию объекта со стороны муниципального образования поселения.

6.5. Субсидии, предназначенные для проведения технического аудита, выделяются только тем муниципальным образованиям, которые имеют объекты ЖКХ отапливающие жилищный фонд и объекты жизнеобеспечения.

- 6.6. Методика распределения субсидий местным бюджетам на реализацию  целевых программ по проведению технического аудита объектов ЖКХ утверждается постановлением администрации муниципального образования Бейский район.

6.7. Субсидии за счет средств бюджета муниципального образования Бейский район предоставляются муниципальным образованиям поселений, прошедшим отбор.

6.8. В случае нецелевого использования муниципальными образованиями поселений субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования Бейский район, средства, использованные не по назначению, подлежат изъятию в доход бюджета муниципального образования Бейский район в установленном законодательством порядке.

6.9.Муниципальные образования поселений - получатели средств бюджета муниципального образования Бейский район обязаны обеспечить целевое использование субсидий, предоставляемых за счет средств бюджета муниципального образования Бейский район согласно Программе, и представлять отчетность об их использовании по формам и в сроки, установленные постановлением администрации муниципального образования Бейский район

7. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить выполнение работ по техническому диагностированию и точно оценить фактическое состояние комплекса зданий, сооружений и оборудования каждой котельной, тепло-водопроводных трасс, рассчитать экономические затраты и эффективность предприятии ЖКХ, что позволит в целом более качественно проводить мероприятия по энергосбережению.