Приложение № 1

к постановлению

администрации МО

Бейский район

от 11 апреля  2011 г. № 363

### П  Л  А  Н

мероприятий по проведению благоустроительных работ

в  муниципальном образовании Бейский район на 2011 год

| № пп | Наименование мероприятий | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать работу по ремонту и обустройству памятников павшим в годы Великой Отечественной войны | до 01.05.11 г. | Главы сельских поселений |
| 2 | Произвести ремонт ограждений и обустройство кладбищ, отремонтировать подъездные дороги | до 01.05.11 г. | Главы сельских поселений |
| 3 | Провести работу по ликвидации несанкционированных свалок | В течении года | Главы сельских поселений |
| 4 | Провести обрезку деревьев, кустарников в населенных пунктах района | до 1.06.11 г. | Главы сельских поселений |
| 5 | Организовать посадку деревьев, кустарников, цветов | до 10.06.11 г. | Главы сельских поселений |
| 6 | Произвести ремонт пешеходных дорожек и осуществить строительство новых | до 1.09.11 г. | Главы сельских поселений, руководители предприятий |
| 7 | Произвести ремонт асфальтового и гравийного покрытия дорог и улиц в населенных пунктах района | до 1.09.11 г. | Главы сельских поселений |
| 8 | Организовать ремонт скверов, парков, палисадников, заборов | до 1.09.11 г. | Главы сельских поселений, директора школ, руководители предприятий |
| 9 | Произвести очистку русел рек, каналов от мусора | до 1.09.11 г. | Главы сельских поселений |
| 10 | Отремонтировать фасады зданий, входные двери, устройство пандусов | до 1.09.11 г. | Главы сельских поселений, руководители предприятий |
| 11 | Произвести работы по обустройству водозаборных колонок | До 20.08.11 г. | Главы сельских поселений, руководители МУП ЖКХ |
| 12 | Организовать обустройство мест массового отдыха населения на водоемах, в т.ч. установить туалеты, малые архитектурные формы, контейнеры для мусора | До 07.07.11 г. | Главы сельских поселений Куйбышевского, Бондаревского, Сабинского |
| 13 | Произвести работы по реконструкции освещения улиц в населенных пунктах с установкой ШУНО. Строительство и ремонт линий уличного освещения | до 1.09.11 г. | РЭС –5, главы сельских поселений |
| 14 | Привести в надлежащее состояние автобусные остановки, обеспечив установку аншлагов, расписаний движения автобусов | до 1.09.11 г. | Главы сельских поселений |
| 16 | Активизировать работу с населением по бродячему скоту и собакам | Весь период | Главы сельских поселений |
| 17 | Отремонтировать мосты через речки | Весь период | Главы сельских поселений |
| 18 | Осуществлять снос ветхих строений | Весь период | Главы сельских поселений, Лагунов О.П. |
| 19 | Обновить или установить новые аншлаги въездов во все населенные пункты района | Весь период | Главы сельских поселений. |
| 20 | Организовать работу по обновлению дорожных указателей, дорожной разметки, по установке новых указателей | Весь период | Главы сельских поселений, ДРСУ |
| 21 | Продолжить работу по строительству и ремонту детских площадок в каждом населенном пункте | до 1.09.11 г. | Главы сельских поселений, УО |
| 22 | Обеспечить размещение рекламы строго в соответствии с архитектурным планом | Весь период | Главы сельских поселений, предприниматели |
| 23 | Навести порядок в населенных пунктах по содержанию сельхозмашин, стройматериалов, дров, угля, очистить приусадебные участки от шлака | до 1.09.11 г. | Главы сельских поселений, руководители предприятий |
| 24 | Навести порядок на производственных территориях и прилегающих территорий по периметру | Весь период | Главы сельских поселений, руководители предприятий |
| 25 | Организовать проведение субботников во всех населенных пунктах | 22.04.11 г. -23.04.11 г. | Главы сельских поселений |
| 26 | Подведение итогов благоустройства | 10.09.11 г. | Координационный совет |
| 27 | Привлечение к административной ответственности по ст.83 Закона РХ 91-ЗРХ | Весь период | Главы сельских поселений. |