Приложение

к постановлению администрации

Бейского района

от 07 февраля 2013 г. № 70

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО И НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ

ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ

БЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2013 – 2014 гг.»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания

жилищного фонда на территории Бейского района  на 2013 – 2014 гг.»

Наименование программы          муниципальная целевая программа «Переселение

граждан из аварийного и непригодного для

проживания жилищного фонда на территории

Бейского района на 2013-2014 г.г.»

(далее – Программа)

Основание для разработки         постановление Правительства Республики Хакасия

от 23.11.2010 г. № 626 «Об утверждении долгосрочной

республиканской  целевой программы «Жилище (2011-

2015 годы)»;  подпрограмма  «Переселение жителей

Республики Хакасия из аварийного и непригодного для

проживания жилищного фонда»

Заказчик  Программы                 Администрация Бейского района

Цель Программы                        Обеспечение комфортным, соответствующим  нормам

проживания жильем жителей Бейского района,

проживающих в аварийном и непригодном для

дальнейшего проживания жилищном фонде;

ликвидация аварийного и непригодного

для проживания жилья.

Задачи Программы                     -Создание организационных и финансовых условий для

переселения жителей Бейского района из аварийного и

непригодного для проживания жилищного фонда;

-Ликвидация до 2014 года включительно аварийного и

непригодного для проживания жилищного фонда,

признанного таковым на 01 января 2013 года

Сроки реализации                       2013 - 2014 годы

Программы

Исполнители Программы          Администрация Бейского района Республики Хакасия,

Объемы и источники                 Всего 292,0 тыс. руб., в т.ч. 2013 г .- 100,0 тыс.руб.,

финансирования                         2014 г. – 192,0 тыс.руб.

Программы

Ожидаемые конечные                -переселение 5 семей из аварийного и непригодного для

результаты реализации              проживания жилищного фонда до конца 2014 года,

Программы                                  в т.ч. по годам: 2013г. – 2 семьи, 2014г. - 3 семьи;

-ликвидированная площадь жилых помещений 214 кв.м.

в т.ч. по годам: 2013г.-92 кв.м., 2014г.- 122 кв.м.

Система организации                 Заказчик осуществляет общее руководство

контроля за исполнением           реализацией Программы; предоставляет отчеты о ходе

Программы                                  реализации Программы в экономический отдел

администрации Бейского района

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Условия республиканской целевой программы "Жилище" на 2006 - 2010 годы" создали основу для реализации на практике поставленных целей и позволили на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления осуществить меры нормативного правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера, в том числе комплекс мер в рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".

В настоящее время общая площадь муниципального аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда по Бейскому району составляет 214 кв. метров.

Информация об общей площади аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда предоставлена Новотроицким сельсоветом Бейского района. На каждый жилой дом, признанный непригодным для проживания,  имеется акт обследования комиссии и постановление администрации Новотроицкого сельсовета.

Переселение жителей из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, подлежащего сносу, будет осуществляться по принципу строительства нового жилья.

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке – 27250 руб.

Величина финансовых средств, необходимых для переселения жителей из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование сельсовета | Площадь аварийного жилищ-ного фонда (кв. м.) | Стоимость 1 кв.м. вновь построен- ного жилья (руб.) | Общая сумма затрат на переселе-ние (тыс. руб.) | За счет средств местного Бюджета (тыс.руб.) | За счет других источников финансиро- вания (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет Республики Хакасия | Бюджет сельсовета |
| Новотроицкий | 214 | 27250 | 5831,5 | 292,0 | 5510,6 | 28,9 |
| Всего | 214 | 27250 | 5831,5 | 292,0 | 5510,6 | 28,9 |

Общая потребность в финансовых средствах, необходимых для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, с учетом средней рыночной стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья, составляет 5831,5 тыс.руб.

Муниципальное  образование Бейский район и Новотроицкий сельсовет из-за ограниченных возможностей местного бюджета не могут самостоятельно решить проблему обеспечения жильем граждан, проживающих в жилье, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям, в том числе представляющем угрозу для жизни. Большинство граждан, проживающих в аварийных и непригодных для проживания домах, также не в состоянии самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества. Поэтому для решения проблемы переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района в 2013-2014 г.г. планируется привлечение средств республиканского бюджета на условиях софинансирования.

Для решения этих проблем разработана настоящая Программа по переселению жителей из зафиксированного в установленном порядке аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории муниципального образования Бейский район.

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является обеспечение комфортным, соответствующим  нормам проживания жильем жителей Бейского района, проживающих в аварийном и непригодном для дальнейшего проживания жилищном фонде, а также ликвидация аварийного и непригодном для дальнейшего проживания жилья.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

-создание организационных и финансовых условий для                                                      переселения жителей Бейского района из аварийного и                                                      непригодного для проживания жилищного фонда;

-ликвидация до 2014 года включительно аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым на 01 января 2013 года

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых начата в 2003 году и должна быть продолжена в 2013 – 2014 годах.

В 2011 году подготовлены документы о несоответствии жилых помещений требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, а также о признании их аварийными и подлежащими сносу.

3. ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программа предусматривает ликвидацию аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года.

Система программных мероприятий включает в себя работу по трем направлениям:

- правовое и методологическое обеспечение улучшения жилищных условий жителей, проживающих в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде;

- финансовое обеспечение Программы и практическая деятельность по переселению жителей в комфортное жилье, отвечающее требованиям норм проживания;

- разработка и реализация концепции развития территорий сосредоточения аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

По населенным пунктам района составляется реестр аварийных и непригодных для проживания жилых строений (домов), уточняется объем такого жилья и численность проживающего в нем населения. С учетом показателей реестра формируется перечень конкретных объектов, предназначенных для переселения жителей и определяются объемы финансирования с учетом региональных цен.

Формируется местная нормативная методическая база, определяющая условия переселения жителей района из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда. Эти документы должны предусматривать в первую очередь следующие положения:

а) граждане, имеющие одно и единственное жилье в муниципальном жилищном фонде, непригодном для проживания, и проживающие в нем на условиях социального найма, должны иметь право на первоочередное получение бесплатного жилья в пределах определенной законом нормы предоставления жилых помещений в муниципальном жилье социального использования;

б) граждане, имеющие в жилом фонде, непригодном для проживания, частные (приватизированные) квартиры, могут иметь право на первоочередное получение бесплатного жилья на условиях социального найма  в пределах нормы предоставления жилых помещений с правом последующей приватизации при условии изменений в законодательство;

в) при желании граждан, проживающих в аварийных и ветхих жилых домах, получить жилье большей площади они обязаны оплатить разницу между стоимостью такого жилья и жилья, полагающегося им бесплатно;

г) очередность предоставления жилья гражданам, проживающим в аварийных и ветхих домах, определяется муниципальной программой ликвидации такого жилищного фонда, а именно – очередностью сноса того или иного строения, определяемой в соответствии с требованиями плана развития территории.

Перечень мероприятий с указанием сроков и исполнителей на весь период реализации Программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Контролирующий орган |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование норматив- ной правовой базы для предоставления жилья переселяемым гражданам | Козин А.С., начальник юридического отдела администрации | до 20.02. 2013 г. | Администрация района |
| 2 | Установление очередности сноса и (или) реконструк- ции аварийного и непригодного для прожи- вания жилищного фонда (по населенным пунктам района) и переселение граждан в соответствии с установленной очеред- ностью | Филиппова Е.С., главный специалист по экономике и тарифам ЖКХ | до 20.02. 2013 г. | Администрация района |
| 3 | Формирование методологи- ческих основ оценки ветхого и непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, подлежащего ликвидации, а также необходимых ресурсов площади жилищного фонда для переселения граждан | Бородаев А.А., начальник отдела ЖКХ, строительства, архитектуры, энергетики, транспорта и связи Лагунов О.П.- архитектор администрации | 2013 – 2014г.г. | Администрация Бейский район |
| 4 | Привлечение и аккумули- рование финансовых ре- сурсов для реализации Программы | Зданюк И.Д., руководитель. управления финансов администрации | 2013 – 2014г.г. | Администрация района |
| 5 | Формирование жилищного фонда для переселения граждан из домов, подле-жащих сносу | Главы сельсоветов | 2013 – 2014г.г. | Администрация района |
| 6 | Поэтапное переселение жильцов и снос аварийного и непригодного для прожи- вания жилого фонда (субсидии из местного бюджета, тыс.руб.) | Главы сельсоветов | 2013г. – 100,0 тыс.руб. 2014г.- 192,0 тыс.руб. | Администрация района |
| 7 | Подготовка освобожден- ных земельных участков для новой застройки и их конкурсная продажа | Байкалов А.А., Председатель КУМИ администрации | 2013 – 2014г.г. | Администрация района |

- ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования мероприятий программы в 2013 - 2014 годах за счет местного бюджета составляет 292,0 тыс.руб., в том числе:

2013 год - 100,0 тыс. рублей;

2014 год - 192,0 тыс. рублей.

Программа предусматривает использование средств бюджета Республики Хакасия и бюджетов поселениий в качестве источников софинансирования реализации Программы.

- МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для выполнения целей и задач Программы создается система управления реализацией Программы, которая включает в себя:

- органы государственной власти Республики Хакасия в лице республиканских представительных и исполнительных органов государственной власти;

- администрация Бейского района;

-администрации поселений.

Органы исполнительной власти Республики Хакасия организуют работу по реализации Программы в пределах своих полномочий:

- решают вопросы бюджетного финансирования Программы на республиканском уровне, включая вопросы межбюджетных отношений;

- принимают участие в решении вопросов по организации различных форм внебюджетного финансирования работ по переселению жителей из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда;

- рассматривают, утверждают и контролируют порядок переселения жителей из аварийных и непригодных для проживания домов.

Министерство регионального развития Республики Хакасия как государственный заказчик осуществляет общую координацию и мониторинг работ, формирует нормативную базу, определяет принципы предоставления регионам денежных средств, выделяемых из республиканского бюджета, осуществляет государственный контроль за соблюдением порядка и правил признания жилых домов и помещений непригодными для постоянного проживания, а также за содержанием и использованием имеющегося жилищного фонда и сопутствующих инженерных коммуникаций независимо от их ведомственной принадлежности, разрабатывает и формирует методические материалы для исполнителей Программы в муниципальных образованиях, осуществляет разъяснительную работу по их исполнению, взаимодействует с центральной управляющей компанией Российской Федерации, методическим центром Российской Федерации, отвечает за эффективность использования государственных ресурсов, готовит отчеты о ходе выполнения работ, осуществляет мониторинг реализации Программы в Республике Хакасия, разрабатывает в оперативном порядке совершенствование отдельных компонентов Программы, осуществляет управление предоставлением муниципальным образованиям государственной помощи в пределах имеющихся ресурсов, включая как федеральную составляющую, так и бюджетные средства Республики Хакасия.

Администрация Бейского района организует работу в пределах своих полномочий:

- решает вопросы бюджетного финансирования на муниципальном уровне, включая вопросы межбюджетных отношений;

- принимает участие в решении вопросов по поиску и организации различных форм внебюджетного финансирования работ по переселению граждан из ветхого и непригодного для проживания жилищного фонда;

- ведет подготовку и представляет на утверждение соответствующих республиканских органов власти порядок переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования;

- отвечает за эффективное использование полученных ресурсов (бюджетное и внебюджетное финансирование) на реализацию Программы по переселению жителей из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда конкретного поселения на территории муниципального образования.

- составляет и представляет Министерству регионального развития Республики Хакасия отчеты о расходовании средств, полученных из республиканского бюджета на реализацию программы.

Администрациям поселений рекомендуется:

- проводить техническое обследование жилищного фонда, организовывать работу межведомственных комиссий по установлению жилья непригодным для проживания;

- формировать реестр непригодных для проживания и аварийных жилых помещений (жилых домов) с ежегодным его уточнением в срок до 1 апреля;

- разрабатывать и утверждать муниципальные программы по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, которые должны содержать:

-  объем требующихся инвестиций;

- распределение выделяемых средств по объектам (предпочтение отдается объектам с высокой степенью готовности);

- перечень жилых домов, признанных до 1 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- составлять и представлять в Министерство регионального развития Республики Хакасия и администрацию Бейского района отчеты о расходовании средств, полученных из республиканского бюджета и местного бюджета района на реализацию программы;

- разрабатывать и утверждать порядок переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда;

- переселять граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда согласно разработанным планам;

- осуществлять снос аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда с последующим использованием освободившихся земельных участков для нужд муниципальных образований.

- Жилые помещения, построенные с использованием субсидий, предоставляются нанимателям, переселяемым из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу.

- ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с поставленными целями и задачами ежегодно, а также по окончании каждого из этапов реализации Программы, исполнителем программы  представляются качественные и количественные результаты ее выполнения в экономический отдел администрации.

В результате реализации Программы (к концу 2014 года) все граждане, проживающие на 1 января 2012 года в аварийном и непригодном для проживания муниципальном жилищном фонде, должны быть переселены.

Первым критерием эффективности реализации Программы будет являться количество граждан, переселенных из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда.

В качестве основных показателей в результате реализации программных мероприятий должно быть следующее:

- выполнение обязательств государственных и муниципальных органов перед гражданами, проживающими в непригодных для постоянного проживания условиях;

- ликвидация 214 кв. м. аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории Бейского района, в том числе:

- в 2013 г. – 92,0 кв. м.

- в 2014 г. -  122,0   кв. м.

- уменьшение количества аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда и переселение 5 семей (21 чел.) из аварийного и непригодного для проживания муниципального жилищного фонда;

- построить не менее 214 кв. м. нового жилья;

- снижение социальной напряженности в обществе;

- создание дополнительных рабочих мест;

- повышение стабильности жизни и благосостояния населения района.

7.МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Конкретный размер субсидии каждому сельскому поселению определяется исходя из средств, предусматриваемых в местном бюджете на очередной год, с учетом:

- общей площади жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, в муниципальном образовании поселения;

-наличия утвержденной муниципальной целевой программы по переселению граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда:

- уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений.