Приложение 2

к решению Совета депутатов

Бейского района

от 19.06.2023 № 83

**Отчет по приоритетным планам развития Бейского района в 2019-2022 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель | 2019 год (факт без кред. задолженности),  тыс. руб. | 2020 год (факт без кред. задолженности),  тыс. руб. | 2021 год (факт без кред. задолженности),  тыс. руб. | 2022 год (факт без кред. задолженности),  тыс. руб. | |
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО и УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | | |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бейский сельсовет) | Администрация Бейского сельсовета | Ремонт дорог: 5640,9  -дорожный фонд- 3150,4  -субсидии- 2287,0  -собствен. средства- 203,5  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 14625,8  -дорожный фонд- 3022,6  -субсидии- 11485,7  -собствен. средства- 117,5  Уличное освещение:704,7  -субсидии- 671  -собствен.средства-33,7 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 17509,8  -дорожный фонд- 3628,46  -субсидии- 13881,34  Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 8551,4  -дорожный фонд- 8551,4  -субсидии - 0 | |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Бондаревский сельсовет) | Администрация Бондаревского сельсовета | Ремонт дорог: 3320,0  -дорожный фонд- 1790,0  -субсидии- 1530,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 5335,2  -дорожный фонд- 1282,3  -субсидии- 4002,9  -собствен. средства- 50,0  Уличное освещение: 0 | Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 5404,93  -дорожный фонд- 2408,45  -субсидии- 2996,48  Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1709,0  -дорожный фонд- 1709,0  -субсидии - 0 | |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Большемонокский сельсовет) | Администрация Большемонокского сельсовета | Ремонт дорог: 909,80  -дорожный фонд- 402,8  -субсидии- 507,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 528,7  -дорожный фонд- 468,7  -субсидии- 0  -собствен. средства- 60,0  Уличное освещение: 211,0  -субсидии- 205,0  -собствен. средства-6,0 | Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 301,998  -дорожный фонд- 301,998  -субсидии- 0  Уличное освещение: 0 | Ремонт дороги обеспечение дорожного движения: 509,0 тыс. руб.  -дорожный фонд-509,0  субсидии - 0 | |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Табатский сельсовет) | Администрация Табатского сельсовета | Ремонт дорог: 4285,5  -дорожный фонд- 1812,5  -субсидии- 2473,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 6422,0  -дорожный фонд- 1817,9  -субсидии- 4500,0  -собствен. средства- 104,1  Уличное освещение: 487,0  -субсидии- 454,0  -собствен. средства-33,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5211,88  -дорожный фонд- 2414,56  -субсидии- 2525,25  Уличное освещение: 272,068 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1064,3  -дорожный фонд- 1064,3  -субсидии- 0  Уличное освещение: 622,1 из них РБ – 588,0  МБ – 34,1 | |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Куйбышевский сельсовет) | Администрация Куйбышевского сельсовета | Ремонт дорог: 2266,8  -дорожный фонд- 1092,8  -субсидии- 1174,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0  -спонсорская помощь-2500 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 576,1  -дорожный фонд- 576,1  -субсидии- 0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение: 264,0  -субсидии- 261,0  -собствен. средства-3,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 768,966  -дорожный фонд- 768,966  -субсидии- 0  - Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5917,3  -дорожный фонд- 917,3  -субсидии- 5000 | |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Сабинский сельсовет) | Администрация Сабинского сельсовета | Ремонт дорог: 6263,9  -дорожный фонд- 1763,9  -субсидии- 4500,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1179,9  -дорожный фонд- 1179,9  -субсидии- 0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение: 802,0  -субсидии- 587,0  -собствен. средства- 215,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1480,346  -дорожный фонд- 1480,346  -субсидии- 0  Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2125,3  -дорожный фонд- 2125,3  -субсидии- 0  Уличное освещение: 2391,0 из них РБ – 2367,0  МБ – 24 | |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Кирбинский сельсовет) | Администрация Кирбинского сельсовета | Ремонт дорог: 699,6  -дорожный фонд- 335,6  -субсидии- 364,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0  -спонсорская помощь-200,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 95,3  -дорожный фонд- 95,3  -субсидии- 0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 2603,755  -дорожный фонд- 2603,755  -субсидии- 0  Уличное освещение: 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 5474,6  -дорожный фонд- 474,6  -субсидии- 5000  Уличное освещение: 407  из них РБ – 402 МБ – 5 | |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и модернизация уличного освещения (Новоенисейский сельсовет) | Администрация Новоенисейского сельсовета | Ремонт дорог: 2107,7  -дорожный фонд- 1542,7  -субсидии- 565,0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение:  -субсидии- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 376,7  -дорожный фонд- 376,7  -субсидии- 0  -собствен. средства- 0  Уличное освещение: 966,0  -субсидии- 953,0  -собствен. средства-13,0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 1082,057  -дорожный фонд- 1082,057  -субсидии- 0  Уличное освещение-0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 753,0  -дорожный фонд- 753,0  -субсидии- 0  Уличное освещение:  1003,6 из них РБ – 271,6  МБ – 732 | |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (межмуниципальные дороги) | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | Ремонт дорог: 2438,5  -дорожный фонд- 2416,7  -субсидии- 0  -собствен. средства- 21,8 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 20,0  -дорожный фонд- 20,0  -субсидии- 0  -собствен. средства- 0 | Ремонт дорог и обеспечение дорожного движения: 199,3, приобретение дорожной техники- 2875,0  -дорожный фонд- 2499,7  -субсидии- 0  -собствен. средства- 574,6 | Ремонт и автомобильных дорог: 169,3 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | | | | | | |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | |
| Строительство ФАП в д.Красный Катамор | ГКУ РХ «Управление капитального строительства» | Фактический расход 4542,55, в т.ч.  ФБ-3889,0, РБ-653,55 | - | - | - | |
| Строительство врачебной амбулатории с.Табат | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 13740,98 | - | |
| Строительство ФАП с.Сабинка | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  |  |  | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» Начато строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа | |
| Строительство ФАП а.Шалгинов | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  |  |  | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» Строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа 100,2 кв.м. на сумму 7293,9 | |
| Строительство ФАП а.Койбалы | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  |  |  | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» начато строительство модульного здания ФАП сборно-разборного типа | |
| Комплексный капитальный ремонт врачебной амбулатории в с.Бондарево | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  |  |  | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 631,04 | |
| Комплексный капитальный ремонт хирургического отделения Бейская РБ с.Бея | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  |  | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 5954,857 | - | |
| Комплексный капитальный ремонт дневного стационара Бейская РБ с.Бея | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» |  |  | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 5015,917 |  | |
| Перепланировка и комплексный капитальный ремонт с оснащением МТС взрослой регистратуры Бейская РБ с.Бея | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | Республиканский проект «Первичная медико-санитарная помощь»- 1394,5 |  |  | |
| Комплексный капитальный ремонт кровли поликлиники Бейская РБ с.Бея | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | Республиканский проект «Детское здравоохранение» - 779,7 |  |  | |
| Комплексный капитальный ремонт детского отделения Бейская РБ с.Бея | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | Республиканский проект «Детское здравоохранение» - 4429,6 |  |  | |
| Капитальный ремонт трубопровода системы отопления лечебных корпусов | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 1861,43 | |
| Замена деревянных оконных блоков, замена дверей здания РБ | ГБУЗ РХ «Бейская РБ» | - | - | - | Региональная программа «Модернизация первичного звена здравоохранения на территории Республики Хакасия» на сумму 902,51 | |
| ОБРАЗОВАНИЕ | | | | | | |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | |
| Строительство школы на 150 мест в с.Новоенисейка | Комитет ЖКХ и строительства Администрации Бейского района |  |  |  | Подготовлена ПД, проведены инженерные и археологические изыскания | |
| Строительство детского сада на 80 мест в с.Новоенисейка | Комитет ЖКХ и строительства Администрации Бейского района |  |  |  | Подготовлена ПСД, проведены инженерные и археологические изыскания | |
| Строительство детского сада на 80 мест в д.Новокурск | Управление образования администрации Бейского района | Фактический расход 4950,3 , в т. из ФБ-4642,2 , МБ- 308,1 | Фактический расход 42306,4 , в т. из ФБ и РБ-41912,7 , МБ- 393,7 | Фактический расход 30582,15 , в т. из ФБ- 27137,14 и РБ-3173,633 , МБ- 271,371 | Завершение строительства на сумму 15698,9. из них РБ – 15385,0 МБ – 313,9 | |
| Приобретение помещения для детского сада в с.Табат | Управление образования администрации Бейского района | Фактический расход 31123,0, в т.ч. ФБ-26688,0 , РБ-4124,0 , МБ-311,0 | Проведены работы по благоустройству- 1192,0, из них МБ-1192,0 | - | - | |
| Реконструкция МБОУ «Новотроицкая ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | Проводилась работа по разработки ПСД | Фактический расход 22006,2, в т.ч.  ФБ-21222,6  МБ-783,6 | Фактический расход- 9224,775, из них ФБ-8310,599, РБ-92,248  Дополнительно из местного бюджета провели ремонт столовой -840,613 | Капитальный ремонт ограждения кровли и монтажа молниезащиты на сумму из МБ – 368,9.  Ремонт сетей связи на сумму из МБ – 226,2. | |
| Капитальный ремонт МБОУ «Бондаревская СОШ» | Управление образования администрации Бейского района | Переоборудован актовый зал под помещение для столовой.  Фактически израсходовано из МБ- 1909,0 | Ремонт системы отопления -976,7  ФБ- 538,7  МБ-438,0 | - | - | |
| Капитальный ремонт школы в а.В-Киндерла | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | Разработка рабочей документации с целью устранения аварийности здания школы на сумму 889,0 | |
| Капитальный ремонт МБОУ «Кальская ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | Замена окон на сумму 673,041 из МБ- 13,460, РБ-659,58 | - | |
| Капитальный ремонт МБОУ «Большемонокская ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | Установка системы видеонаблюдения и оповещения МБ-371,01  Замена кровли на школе 1164,87, из них МБ-23,298, РБ-1141,58  Замена кровли на столовой и мастерской из МБ-92,6 | - | |
| Капитальный ремонт МБОУ «Утинская НОШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | Замена кровли на школе 609,645, из них МБ-12,193, РБ-597,452 | - | |
| Капитальный ремонт МБОУ «Новониколаевская ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | Провели ремонт пищеблока- 49,7, из них  РБ-48,7  МБ-1,0 | Установка системы видеонаблюдения и оповещения МБ-598,468 | - | |
| Капитальный ремонт и цифровизация МБОУ «Куйбышевская СОШИ» | Управление образования администрации Бейского района | Проведен кап.ремонт спортзала на сумму 2531,06, из них ФБ- 2280,24, РБ-225,52, МБ-25,3 | Отремонтирован класс для работы по проекту цифровая образовательная среда 804,59, в том числе: РБ-788,5  МБ-16,09  Восстановлено горячее водоснабжение в спортзале, приобретен котел- 345,0 из МБ |  | - | |
| Капитальный ремонт МБОУ «Сабинская ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | Проведен кап.ремонт спортзала на сумму 2189,12, из них ФБ- 1972,18, РБ-195,05, МБ-21,89 |  | Установка окон 442,934, из них РБ-433,885, МБ-9,048 | Установка окон из ПВХ на сумму 1235,7. из них РБ – 1211,0. МБ – 24,7.  Капитальный ремонт угольной котельной Терморобот на сумму 170,4. МБ – 170,4  Капитальный ремонт системы отопления в здании школы на сумму 1441,5 из них РБ – 1412,7. МБ – 28,8  В рамках капитального ремонта выполнены работы по замене дверей на сумму 180,0. из них РБ – 176,3. МБ – 3,7 | |
| МБОУ «Табатская СОШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | Капитальный ремонт автоматической угольной котельной «Терморобот» на сумму 170,4 МБ – 170,4 | |
| Капитальный ремонт МБОУ «Бейская СОШИ | Управление образования администрации Бейского района | - | Замена кровли- 3512,0  В том числе:  МБ-3512,0 | Ограждение территории на сумму из МБ- 1099,5 | - | |
| Капитальный ремонт здания интерната МБОУ «Бейская СОШИ» | Управление образования администрации Бейского района | - | Сделан внутренний ремонт здания -1659,4  В том числе:  МБ- 1659,4 | - | - | |
| МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на сумму 2008,8, из них МБ – 2008,8.  Монтаж тревожной сигнализации на сумму 42,7 МБ – 42,7 Реконструкция узла коммерческого учёта тепловой энергии на сумму 535,5 МБ – 535,5 | |
| Муниципальный проект "Современная школа" Ремонт классов для создания цифрового и гуманитарного профеля "Точка роста":  -МБОУ «Бейская СОШИ»  - МБОУ «Бондаревская СОШ»  -МБОУ «Табатская СОШ»  -МБОУ «Кирбинская СОШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | Проведен ремонт классов -2603,46, в том числе:  РБ- 2551,36  МБ-52,1  Приобретено оборудование- 965,23,  В том числе:  РБ-945,92  МБ-19,31 | - | - | |
| Муниципальный проект "Современная школа" Ремонт классов для создания цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста":  -МБОУ «Новокурская ООШ»  - МБОУ «Новотроицкая ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | Ремонт классов на сумму 4348,15, из них ФБ-3015,72, РБ-1280,0, МБ-52,43 | - | |
| Капитальный ремонт  МБОУ «Новокурская ООШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | Ремонт спортзала на сумму 2486,78, из них ФБ-2412,409, РБ-24,367, МБ-50,0 | Капитальный ремонт автоматической угольной котельной «Терморобот» на сумму 238,5 МБ – 238,5 | |
| Филиал Б-Монокская ООШ МБОУ «Бейская СОШИ им. Н.П. Князева» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | Выполнение работ по капитальному ремонту автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения на сумму 806,9 из них МБ – 806,9 | |
| МБОУ «Кирбинская СОШ» | Управление образования администрации Бейского района | - | - | - | Капитальный ремонт желоба на сумму 476,4 из них РБ – 200,0 МБ – 276,4  Поставка и монтаж водогрейного котла в котельной на сумму 701,4 МБ – 701,4 | |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Бондаревский детский сад «Солнышко» | Управление образования администрации Бейского района | - | Замена окон 110,23  том числе:  РБ-41,19  МБ-69,04 | - | Выполнены работы в рамках капитального ремонта по замене отопления на сумму 587,0 МБ – 587,0 | |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Кирбинский детский сад «Ручеек» | Управление образования администрации Бейского района | - | Проведен ремонт системы отопления-425,7  том числе:  МБ-425,7 | Замена окон 1587,742, из них РБ-1345,7, МБ-242,04  Ремонт туалета-из МБ-393,2 | - | |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Куйбышевский детский сад «Колобок» | Управление образования администрации Бейского района | - | Замена окон 411,26  том числе:  РБ-398,97  МБ-69,04 | Ремонт туалета из МБ- 393,2 | - | |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Бейский детский сад «Родничок» | Управление образования администрации Бейского района | - | Замена окон 645,91  том числе:  РБ-632,99  МБ-12,92 | - | - | |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Бейский детский сад «Ромашка» | Управление образования администрации Бейского района | - | Замена окон 537,6  том числе:  РБ-526,85  МБ-10,75 | Замена окон 705,002, из них РБ-690,902, МБ-15,002 | - | |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Сабинский детский сад «Березка» | Управление образования администрации Бейского района | Построен туалет, замена окна. Фактическая сумма затрат 200,0 из МБ | Оплачена кредиторская задолженность за проделанные работы в 2019 году из МБ-100,0 | - | Капитальный ремонт крыльца, окон и внутренних стен на сумму из МБ – 782,3 | |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Буденовский детский сад «Солнышко» | Управление образования администрации Бейского района | Проведен капитальный ремонт кровли на сумму 1600,0 из МБ. | - | - | Разработка ПД на сумму из МБ – 365,9  Капитальный ремонт кровли здания детского сада на сумму 5387,4 МБ – 5387,4 | |
| Капитальный ремонт МБДОУ «Новотроицкий детский сад «Солнышко» | Управление образования администрации Бейского района | Фактически расход 3989,0 , в т.ч. РБ-3949,0 , МБ-40,0 | - | - | - | |
| Капитальный ремонт объектов АУ ЗДОЛ «Березка» | Администрация Бейского района совместно с АУ ЗДОЛ «Березка» | Проведен ремонт клуба и помещения для досуговых мероприятий на сумму 1151,23, их них РБ-1139,6, МБ-11,63 | Проведен ремонт бани и слива,  продовольственного склада, столовой, частично отремонтированы 2 веранды в спальных корпусах,  построили уличные туалеты на сумму 2041,0, из них РБ-2000,0, МБ- 41,0 | Проведен ремонт веранд и спален, установлена пожарная сигнализация на сумму 1609,8 тыс.руб, из них РБ-1575,0, МБ-34,8 | Проведен ремонт здания проходной, ремонт водонапорной башни,  ремонт наружного водоснабжения ХВС и ГВС, установили видеонаблюдение, монтаж системы пожарной сигнализации на сумму 3368,0, из них МБ-68,0, РБ-3300,0 | |
| КУЛЬТУРА, СПОРТ | | | | | | |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | |
| Строительство СДК и сельской библиотеки в д.Малый Монок | Администрация Большемонокского сельсовета | - | - | - | Проведены инженерные изыскания и историко-культурная экспертиза на сумму из МБ-558,8 | |
| Строительство СДК в д.Буденовка | Администрация Табатского сельсовета | Фактический расход 20558,0, из них ФБ-15286,0 , РБ-4995,0 , МБ- 277,0 | - | - | - | |
| Строительство СДК  с.Большой Монок | Администрация Большемонокского сельсовета совместно с Комитетом ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | - | Ведется работа по разработке ПСД | |
| Капитальный ремонт  СДК д.Усть-Киндирла  МБУК «Табатская клубная система» | Администрация Табатского сельсовета | - | Замена окон, дверей и внутренняя отделка помещения – 394,8, из них ФБ- 355,7, РБ- 35,2, МБ- 3,9 | - | Приобретён котёл (установка планируется в 2023 году) на сумму 87,0 | |
| Капитальный ремонт СДК с.Табат  МБУК «Табатская клубная система» | Администрация Табатского сельсовета | - | Ремонт крыльца с обустройством пандуса, ремонт и обшивка фасада здания- 2285,8, из них: ФБ-2059,3,  РБ- 203,7, МБ-22,8 | - | Установлена система видеонаблюдения на сумму 170,0  Выполнены экспертизы достоверности ЛСР на капитальный ремонт в МБУК «Табатский СДК» и МБУК «Табатская клубная система» Усть-Киндирлинский сельский клуб на общую сумму 370,0 | |
| Капитальный ремонт  МБУК «Бейский РДК» | УКМСиТ администрации Бейского района | Отремонтирована кровля, установлены коньки, произведен частичный ремонт фасада, заменены окна в малом зале. Фактические затраты 521,5, в т.ч. ФБ- 283,6, РБ-28,0, МБ- 209,9 | - | Замена окон из местного бюджета на сумму 214,9,  Ремонт крыльца на сумму 865,59, из них ФБ-771,76, РБ- 76,33, МБ-17,5 | - | |
| Капитальный ремонт СДК с.Кирба  МБУК «Кирбинская клубная система» | Администрация Кирбинского сельсовета | Спонсорская помощь ООО ВБР (кап.ремонт зрительного зала). Фактические затраты 1955,5 |  | Ремонт стен, полов, отопительной системы на сумму 2932,9, из них ФБ-2642,29, РБ-261,325, МБ-29,3 | Проведён косметический ремонт в фойе на сумму 4,0 за счет бюджета поселения | |
| Капитальный ремонт СДК с.Новоенисейка  МБУК «Новоенисейская клубная система» | Администрация Новоенисейского сельсовета | - | - | - | Проведена замена электропроводки зрительного зала на сумму 300,0, противопожарный инвентарь и установлены 3 противопожарные двери на сумму 70,0, текущий ремонт в кабинете директора СДК на сумму 30,0  Выполнена ПСД ремонт всего здания на сумму 1360,0, экспертиза достоверности ПСД на сумму 92,00. Общая сумму ремонта по ПСД составила 40300,00. | |
| Капитальный ремонт  СДК в с.Сабинка  МБУК «РДМЦ» | РДМЦ | - | Утеплили и отремонтировали фасад здания, заменили окна, отремонтировали крыльцо, сделан теплый туалет- 3052,5, из них: ФБ-2721,4, РБ- 269,1, МБ-62,0 | - | - | |
| Капитальный ремонт СДК в с.Калы  МБУК «РДМЦ» | РДМЦ | - | - | Замена окон, полов, дверей, отмостки, утепление и обшивка здания на сумму 2397,73, из них ФБ-2138,25, РБ-211,48, МБ-48,0 | - | |
| Капитальный ремонт СДК в д.Новокурск  МБУК «РДМЦ» | РДМЦ | - | - | Ремонт полов, окон, дверей на сумму 567,32, из них ФБ-505,8, РБ-50,02, МБ-11,5 | Проведён ремонт зрительного зала (затирка и обшивка стен, удлинено отопление, выполнены работы по установке светильников и покраске стен) на сумму 448,561 | |
| Строительство футбольного мини-поля | УКМСиТ |  | Проведены частично земляные работы для устройства постилающихся слоев площадки 736,8, из них МБ-736,8 | Приобрели оборудование и строительные материалы для продолжения строительства из местного бюджета на сумму 1406,9 | Работа завершена в полном объеме. Оплата заложена в виде кредиторской задолженности на 2023 год | |
| Строительство спортивной площадки ГТО в с.Бея | УКМСиТ |  | Подготовлено железобетонное основание под площадку- 1439,4, из них МБ-1439,4  Приобретено оборудование-404,0, из них РБ-400,0, МБ- 4,0 | - | - | |
| МБУК «Бейская клубная система» Нива СДК | РДМЦ | - | - | - | Отремонтирована отмостка по периметру здания, демонтированы и установлены двери запасного выхода на сумму 485,338. Проведена установка водостоков на сумму 354,123 Установлены внутренние двери (межкомнатные 3 шт.) на сумму 69,582. | |
| МБУК «Куйбышевский СДК» | Куйбышевский сельсовет с УКМСиТ | - | - | - | Проведена частичная замена старых окон на новые пластиковые стеклопакеты на сумму 211,000 | |
| МБУК «Куйбышевская клубная система» Шалгиновский СК | Куйбышевский сельсовет с УКМСиТ | - | - | - | Проведена замена старых окон на новые пластиковые стеклопакеты и установлена противопожарная дверь на сумму 130,000 | |
| МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» | Администрация Бейского района | - | - | - | В МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» и её филиале №3 Будёновская сельская библиотека были выполнены экспертизы достоверности локально-сметных расчётов на капитальный ремонт зданий на сумму 112,309 | |
| Строительство СДК  д,Малый Монок | Администрация Большемонокского сельсовета | - | - | - | Проведены инженерные изыскания и историко-культурная экспертиза на сумму 558,8 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | |
| Строительство очистных сооружений в с.Бея | Администрация Бейского сельсовета | - | - | - | Подготовлен проект, передан на проведение экспертизы | |
| Строительство водопроводной сети в с.Бондарево | Администрация Бондаревского сельсовета | - | - | - | Провели экспертизу достоверности стоимости проекта | |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения в а.Красный Ключ | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | Обустройство накопительной емкости и прокладка водопровода 480 метров из местного бюджета- 776,8 | Заменили насос на сумму 300,0 из местного бюджета | |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Куйбышево | Администрация Куйбышевского сельсовета | - | - | - | Заменили водяной насос на сумму 70,0 | |
| Реконструкция водопроводной сети в д.Буденовка | Администрация Табатского сельсовета совместно администрацией Бейского района | - | Сделан капитальный ремонт по улице Буденного (1 этап) – 2083,8, из них: РБ-2063,0, МБ-20,0 | Завершение капитального ремонта по улице Буденного (2 этап), на сумму 2525,0 из них: РБ-2500,0, МБ-25,0 | - | |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с.Табат | Администрация Табатского сельсовета | Фактический расход 4471,6 , в т. из РБ-4426,9 , МБ- 44,7 | - | - | - | |
| Строительство водозабора и дополнительных водопроводных сетей (веток) в с.Бея | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | - | Выполнен проект на строительство водозабора на сумму 2771,9 в том числе:РБ- 2716 МБ- 55,4 | |
| Строительство площадок под размещение твердо-коммунальных отходов по с/с | Администрация Новоенисейского сельсовета | - | Построены 9 площадок -1000,0, из них МБ-1000,0 | - | - | |
| Приобретение объекта «Котельная» в с.Бея | МБДОУ детский сад «Родничок» | - | Приобретена в собственность за счет МБ-478,0 | - | - | |
| Капитальный ремонт объектов ЖКХ с.Кирба | Администрация Кирбинского сельсовета | - | - | Замена наружного водопровода (250 метров), ремонт насосной станции, замена 2-х котлов и дымовой трубы, ремонт электрооборудования на сумму 5317,36 , из них РБ -5200,0 . МБ- 117,36 | - | |
| Капитальный ремонт водопровода в д.Новокурск | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | - | Проведен частично ремонт водопровода на сумму 1275,5 , из них: РБ-1250,0 , МБ-25,5 | |
| Переселение граждан из ветхого жилья в с.Бея | Бейский сельсовет | - | - | Приобрели жилье для 16 семей на сумму 21588,0, из них фонд развития- 21372,12, РБ-107,94, МБ-107,94 | Приобрели жилье для 2 семей на сумму 3323,065, из них фонд развития- 3273,93, РБ-16,635, МБ-32,5 | |
| Благоустройство территории с.Бея | Бейский сельсовет | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:   * проведены ремонты дворовых территорий;   -частично благоустроен парк «Победы» (укладка тротуарной плитки, проведено частичное ограждение, установили детский игровой комплекс) на сумму 3099,65, из них ФБ-3037,95, РБ- 30,7, МБ- 31,0 | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»:  продолжается благоустройство парка «Победы» укладка тротуарной плитки, частичное ограждение, установка видеонаблюдения), в парке «Молодежный» проведена частичная укладка тротуарной плитки.  на сумму 2724,16, из них: ФБ-2669,37, РБ-26,96, МБ-27,23 | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»: продолжается благоустройство парка «Победы» (укладка тротуарной плитки, частичное ограждение), в парке «Молодежный» (проведена частичная укладка тротуарной плитки). на сумму 2056,76, из них: ФБ-2004,1, РБ-20,24, МБ-32,42 | По федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»: продолжается благоустройство парка «Победы» и парку молодежный  (укладка тротуарной плитки, частичное ограждение, установка видеонаблюдения) на сумму 2254,4, из них: ФБ и РБ-2231,8, МБ-22,6 | |
| Строительство многоквартирного дома на 21 квартиру в с.Бея | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | - | Ведется разработка ПСД и инженерных изысканий | |
| Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Комитет ЖКХ и строительства администрации Бейского района | - | - | Начато строительство 3 ИЖС на сумму 3143,5, из них: вн.ист.3,8, ФБ- 2426,3, РБ- 24,5, МБ-688,9 | Сданы в эксплуатацию 3 ИЖС (с.Бея-2; с.Б-Монок-1) на сумму из них: ФБ- 2407,8, РБ- 24,3, МБ-1550,78 | |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ | | | | | | |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | |
| ОБЪЕКТЫ ИНЫХ СТРУКТУР | | | | | | |
| **Цель: обеспечение высокого уровня и качества жизни населения района на основе повышения конкурентоспособности экономики, обеспечивающей экономический рост Бейского района** | | | | | | |
| Строительство (установка) модуля ветеринарного участка с.Куйбышево | ГУ РХ «Ветеринарная станция» | - | - | Установлен модуль ветеринарного участка на сумму 1802,0 | - |
| Строительство волоконно-оптической линии связи на территории Большемонокского сельсовета | ПАО «Ростелеком» ЛТЦ Бейский район | - | - | - | Работы выполнены в полном объёме |
| Туристическая база в стиле казачьих традиций в с.БольшойМонок | ИП | - | - | Провели оформление земельного участка | Проведено благоустройство территории на сумму 100,0 |
| Расширение производства по переработке продукции сельского хозяйства в с.Бондарево | ИП | - | - | Приобретено оборудование по переработки биоотходов на сумму 6450,0, из них субсидий- 3220, собст. средства 3200  Установлена и запущена 1 линия | - |
| Производство хлебобулочных изделий в д.Новокурск | ИП | - | - | - | За счет собственных средств приобретено оборудование и сделан ремонт на сумму 1500,0 |
| Строительство мини завода по переработке молока в с.Бея | ИП | - | Закончен 1 этап строительства- 400,0, из них собств. средства- 400,0 | - | Закончен 2 этап строительства- 2600,0, из них собств. средства- 2600,0 |
| Строительство очистных сооружений карьерных вод участка Угольной компании «Разрез Майрыхский» | ООО «Угольная компания «Разрез Майрыхский» | - | Строительство завершено, ведется работа по оформлению документации на ввод в эксплуатацию | Введено в эксплуатацию | - |
| Создание железнодорожной и  автодорожной инфраструктуры Бейского  каменноугольного месторождения | Бюджет Республики Хакасия, инвестор | - | - | - | Окончено строительство и осуществлен ввод в эксплуатацию объекта «ст. Углесборочная 2 этап», ведется строительство станции «Камышта-2» на сумму 5 млр.руб. |
| Строительство железнодорожного перехода от Бейского каменноугольного месторождения к станции Хоных, станции Кирба со строительством железнодорожного моста через реку Абакан | Бюджет Республики Хакасия, инвестор | - | - | - | Получено положительное заключение государственной экспертизы. Сумма проекта 8,2 млр.руб. |
| Частичная замена опор и замена провода по СИП по населенным пунктам района | Бейская РЭС | - | Замена опор в количестве 107 шт. (Буденовка-11, Сабинка-16, Б-Монок-2, Богдановка-18, Табат-12, Новониколаевка-15, Куйбышево-9, Усть-Сос-24) на сумму 1061,0  Заменили провод на СИП (Куйбышево, Бея- 2,85 км.)- 1076,0 | Замена опор в количестве 147 шт (Бея 12 шт, Усть-киндирла 20 шт, Уты 5 шт, Кр. Ключ 9 шт, Бондарево 2 шт, Богдановка 17 шт, Б. Монок 17 шт, Новониколаевка 32 шт, Сабинка 4 шт, Новокурск 6 шт. Дмитриевка 2 шт, Шалгинов 9 шт, Чаптыков 1 шт, Куйбышево 10 шт, Кирба 1 шт.) на сумму 1887,0 Замена неизолированного провода на СИП протяженностью 2,51 км ( Бея 0.94 км, Кр. Ключ 0,36 км, Новониколаевка 0,86 км, Бондарево 0,35 км,)- 552,0 | Замена опор в количестве 12 шт (Бея 11 шт, Усть-киндирла 4 шт, Уты 5 шт, Кр. Ключ 6 шт, Бондарево 23 шт, Б. Монок 39 шт, Новониколаевка 1 шт, Сабинка 11 шт, Новокурск 36 шт. Дехановка 7 шт, , Буденовка 4 шт.) на сумму 1736,0  Замена неизолированного провода на СИП протяженностью 1,070 км ( Бея 0.34 км, Сабинка 0,34 км, Дехановка 0,24 км, Бондарево 0,15 км,)- на сумму 411,0 |